ClinicFlow SaaS

خريطة طريق تنفيذية كاملة للطباعة

آخر تحديث: 2026-05-23

الملف ده معمول كخريطة طريق عملية: يلخص اللي اتبنى فعلا، اللي ناقص، وترتيب التنفيذ المقترح من المنتج للباك والفرونت والاختبارات والإطلاق.

# ملخص الحالة الحالية

| المسار | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Backend | منجز بدرجة قوية | API، Clean Architecture، Auth، Multi-tenancy، Modules أساسية |
| Database | منجز كبداية | Schema موجود مع الجداول الأساسية والفهارس المهمة |
| Frontend | غير موجود | لا يوجد Angular project داخل الريبو حاليا |
| Testing | يدوي فقط | يوجد TESTING_MAP.md، لكن لا يوجد Test Project تلقائي |
| Production | غير جاهز | لا يوجد Docker، CI/CD، Logging، Monitoring، ولا Deploy guide |
| Product | محتاج ضبط | المطلوب الآن تحويل التنفيذ لتجربة عيادة قابلة للبيع |

# ترتيب التنفيذ المقترح

| Sprint | الهدف | المهام الأساسية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | تثبيت الـ API | تشغيل TESTING_MAP، إصلاح الفشل، إضافة Integration Tests، توثيق API | To Do |
| Sprint 2 | بداية الفرونت | Angular app، Login، Layout، Patients screens، API integration | To Do |
| Sprint 3 | تشغيل العيادة يوميا | Appointments calendar، Doctor queue، Create visit، Patient timeline | To Do |
| Sprint 4 | الروشتة والفواتير | Prescription UI، Billing UI، Daily revenue، PDF endpoints | To Do |
| Sprint 5 | Admin & SaaS | Platform admin، Onboarding، Subscriptions، Plan limits | To Do |
| Sprint 6 | Release Candidate | Docker، CI/CD، Production config، E2E، Demo data، Pilot deployment | To Do |

# أولويات المنتج

| الأولوية | العناصر |
| --- | --- |
| Critical | Auth، Tenant isolation، Patients، Appointments، Visits، Billing، Basic dashboard، Frontend usable |
| High | Prescriptions، PDF، Reports، Admin SaaS management، Tests، Deployment |
| Medium | SMS/WhatsApp، Online booking، Inventory، Lab requests، Patient portal |
| Later | AI، Voice، Telemedicine، Predictive analytics، Multi-branch advanced features |

# الرودماب التفصيلية

آخر تحديث: 2026-05-23

## الهدف من الملف

ده ملف متابعة المشروع العملي. اعتبره لوحة تاسكات: إيه اتعمل، إيه ناقص، وإيه ترتيب التنفيذ من أول المنتج لحد الإطلاق.

المشروع حاليا عنده Backend API قوي كبداية، لكن لسه محتاج Frontend كامل، اختبارات تلقائية، تجهيز Production، وخطة Product/Business أوضح.

## الحالة الحالية المختصرة

### تم إنجازه

- Backend solution مبني بـ Clean Architecture:

- `Clinic.Saas.Domain`

- `Clinic.Saas.Service`

- `Clinic.Saas.Infrastructure`

- `Clinic.Saas.api`

- Database schema موجود في `database/schema.sql`.

- Authentication بـ JWT و Refresh Tokens.

- Multi-tenancy عن طريق TenantId و Subdomain/JWT.

- Role-based authorization:

- SuperAdmin

- Admin

- Doctor

- Reception

- Modules منفذة كـ API:

- Auth

- Onboarding

- Platform Admin

- Users

- Patients

- Appointments

- Visits

- Prescriptions

- Billing

- Validators باستخدام FluentValidation.

- Repositories باستخدام Dapper.

- Testing map يدوي موجود في `TESTING_MAP.md`.

- المشروع يعمل build بنجاح بدون أخطاء.

### لم يتم إنجازه بعد

- لا يوجد Frontend فعلي داخل الريبو حتى الآن.

- لا يوجد Test Project تلقائي Unit/Integration.

- لا يوجد Docker/Docker Compose.

- لا يوجد CI/CD.

- لا يوجد PDF generation للروشتات والفواتير.

- لا يوجد WhatsApp/SMS/Email integration فعلي.

- لا يوجد Inventory API مكتمل رغم وجود Entities/DTOs.

- لا يوجد Lab Requests API مكتمل رغم وجود Entities/DTOs.

- لا يوجد Patient Portal.

- لا يوجد Reports module شامل، الموجود حاليا تقرير إيراد يومي فقط.

- لا يوجد Audit Logging فعلي كامل.

- لا يوجد production monitoring/logging setup.

## خريطة المنتج غير التقنية

### المشكلة التي نحلها

العيادات الصغيرة والمتوسطة بتضيع وقت في:

- ملفات المرضى الورقية.

- تعارض المواعيد.

- متابعة الفواتير والمدفوعات.

- كتابة الروشتات بشكل غير منظم.

- صعوبة معرفة أداء العيادة ماليا وتشغيليا.

### المستخدمون الأساسيون

- صاحب المنصة: يدير العيادات والاشتراكات.

- مدير العيادة: يدير المستخدمين، التقارير، الإعدادات.

- الدكتور: يشوف المرضى، يسجل الكشف، يكتب الروشتة.

- الريسبشن: يسجل المرضى، يحجز المواعيد، يحصل المدفوعات.

- المريض: لاحقا يحجز أونلاين ويشوف روشتاته ومواعيده.

### MVP الحقيقي

أول نسخة قابلة للبيع لازم تغطي:

- تسجيل عيادة جديدة.

- تسجيل دخول وصلاحيات.

- إضافة مستخدمين للعيادة.

- إدارة المرضى.

- إدارة المواعيد.

- تسجيل كشف.

- كتابة روشتة.

- تسجيل فاتورة ودفع.

- Dashboard بسيط للعيادة.

- واجهة عربية سهلة الاستخدام.

## Roadmap عام

## المرحلة 0 - تثبيت الأساس الحالي

الهدف: نخلي اللي موجود موثوق ومفهوم قبل بناء الواجهة.

[x] Clean Architecture.

[x] SQL schema.

[x] JWT Auth.

[x] Tenant isolation مبدئي.

[x] Basic controllers/use cases.

[x] Manual testing map.

[x] Build ناجح.

[ ] مراجعة كل endpoint مع `TESTING_MAP.md`.

[ ] تحويل أهم الاختبارات اليدوية لاختبارات تلقائية.

[ ] توحيد response format في كل الـ endpoints.

[ ] توثيق API النهائي في Swagger/Scalar.

[ ] تنظيف README لأن النص العربي ظاهر Encoding غير سليم.

## المرحلة 1 - Backend MVP Hardening

الهدف: API يبقى جاهز للفرونت وبدون مفاجآت.

### Auth & Security

[x] Login.

[x] Refresh token.

[x] Logout.

[x] Role policies.

[ ] Account lockout بشكل مؤكد ومختبر.

[ ] Password change/reset.

[ ] SuperAdmin bootstrap مؤمن بشكل أفضل للإنتاج.

[ ] Rate limiting.

[ ] CORS production policy.

[ ] Audit log لكل عمليات CRUD المهمة.

### Tenants & Onboarding

[x] Check subdomain.

[x] Register clinic.

[x] Create clinic من SuperAdmin.

[x] Activate/deactivate clinic.

[x] Subscriptions table/use cases.

[ ] Trial period flow.

[ ] Plan limits: عدد مستخدمين، عدد مرضى، مميزات حسب الخطة.

[ ] Billing state للعيادة: active/trial/expired/suspended.

[ ] Tenant settings endpoint كامل.

### Users

[x] Create user.

[x] List users.

[x] Current user.

[ ] Update user.

[ ] Deactivate user.

[ ] Reset user password.

[ ] User profile/preferences.

[ ] منع حذف/تعطيل آخر Admin في العيادة.

### Patients

[x] Create patient.

[x] List patients.

[x] Search patients.

[x] Get patient details.

[x] Update patient.

[x] Soft delete.

[ ] Patient timeline موحد: زيارات، مواعيد، روشتات، مدفوعات.

[ ] Import/export Excel.

[ ] Patient documents upload.

[ ] Duplicate detection أقوى بالهاتف/الرقم القومي.

### Appointments

[x] Create appointment.

[x] Daily appointments.

[x] Availability.

[x] Conflict detection.

[x] Update status.

[ ] Weekly/monthly calendar endpoints.

[ ] Reschedule appointment.

[ ] Cancellation reason/reporting.

[ ] Online booking approval flow.

[ ] Reminder jobs.

### Visits

[x] Create visit.

[x] Get visit by id.

[x] Link visit to appointment.

[ ] Update visit.

[ ] Visit history by patient.

[ ] Clinical templates.

[ ] Follow-up appointment auto-create.

[ ] Lock/finalize visit after completion.

### Prescriptions

[x] Create prescription.

[x] Get prescription.

[x] Prescription items.

[ ] Prescription PDF.

[ ] Print layout.

[ ] Drug autocomplete/source.

[ ] WhatsApp send.

[ ] QR code verification.

[ ] Drug interaction warnings.

### Billing

[x] Create payment/invoice.

[x] Payment items.

[x] Paid/partial status calculation.

[x] Daily revenue report.

[ ] Get payment/invoice by id.

[ ] List patient payments.

[ ] Update/refund payment.

[ ] Receipt/PDF invoice.

[ ] Debt tracking.

[ ] Monthly revenue report.

### Admin Dashboard

[x] Platform dashboard.

[x] Clinics list.

[x] Clinic details.

[x] Subscription creation.

[ ] Clinic usage metrics.

[ ] Revenue from subscriptions.

[ ] Expiring subscriptions alerts.

[ ] Admin activity log.

## المرحلة 2 - Frontend MVP

الهدف: تحويل الـ API لمنتج فعلي قابل للاستخدام.

### Setup

[ ] إنشاء Angular app.

[ ] اختيار UI framework مناسب.

[ ] RTL + Arabic-first layout.

[ ] Auth service.

[ ] JWT interceptor.

[ ] Route guards.

[ ] Role-based menu.

[ ] Shared API client.

[ ] Error/toast handling.

### Layout

[ ] Login page.

[ ] Sidebar/Header.

[ ] Clinic switch/context display.

[ ] Dashboard shell.

[ ] Loading/empty/error states.

[ ] Responsive layout للتابلت واللاب.

### Clinic Dashboard

[ ] Today's appointments.

[ ] New patients count.

[ ] Revenue today.

[ ] Pending payments.

[ ] Quick actions:

- Add patient

- Book appointment

- Start visit

- Create invoice

### Patients UI

[ ] Patients list.

[ ] Search/filter.

[ ] Add patient form.

[ ] Edit patient form.

[ ] Patient profile.

[ ] Patient timeline.

[ ] Allergy warning display.

### Appointments UI

[ ] Daily calendar.

[ ] Book appointment modal/page.

[ ] Availability picker.

[ ] Status changes.

[ ] Doctor filter.

[ ] Conflict error handling.

### Visits UI

[ ] Doctor queue.

[ ] Visit form.

[ ] Vital signs.

[ ] Diagnosis/notes.

[ ] Follow-up date.

[ ] Link prescription.

### Prescriptions UI

[ ] Prescription builder.

[ ] Add/remove medicines.

[ ] Dosage/frequency/duration fields.

[ ] Print preview.

[ ] PDF download once backend supports it.

### Billing UI

[ ] Create invoice/payment.

[ ] Payment item editor.

[ ] Paid/remaining summary.

[ ] Daily revenue view.

[ ] Patient debt display.

### Platform Admin UI

[ ] SuperAdmin login.

[ ] Platform dashboard.

[ ] Clinics table.

[ ] Create/edit clinic.

[ ] Activate/suspend clinic.

[ ] Add subscription.

## المرحلة 3 - Testing & Quality

الهدف: كل تغيير جديد ما يكسرش القديم.

[ ] إنشاء `Clinic.Saas.Tests`.

[ ] Unit tests للـ validators.

[ ] Unit tests للـ use cases المهمة.

[ ] Integration tests للـ API مع test database.

[ ] Tenant isolation automated tests.

[ ] Authorization matrix automated tests.

[ ] Seed/test data scripts.

[ ] Frontend component tests.

[ ] E2E tests لأهم flows:

- Login

- Add patient

- Book appointment

- Start visit

- Create prescription

- Create payment

[ ] Vulnerability scan في CI.

## المرحلة 4 - Production Readiness

الهدف: المشروع يبقى قابل للنشر والاستخدام الحقيقي.

[ ] Dockerfile للـ API.

[ ] Docker Compose للـ API + SQL Server.

[ ] Environment variables بدل secrets في appsettings.

[ ] Database migrations/versioning.

[ ] Structured logging بـ Serilog.

[ ] Health checks.

[ ] Error handling middleware.

[ ] Request correlation id.

[ ] Backup strategy.

[ ] Deployment guide.

[ ] GitHub Actions:

- build

- test

- security scan

- deploy

## المرحلة 5 - Growth Features

بعد MVP شغال ومستخدمين يجربوه.

[ ] SMS reminders.

[ ] WhatsApp prescription sending.

[ ] Online booking portal.

[ ] Patient portal.

[ ] Inventory management.

[ ] Lab requests.

[ ] Advanced reports.

[ ] Excel/PDF exports.

[ ] Multi-branch clinics.

[ ] White label branding.

## المرحلة 6 - Smart/AI Features

دي مميزات لاحقة، لا تبدأ قبل ما الـ MVP يبقى مستقر.

[ ] Voice-to-text أثناء الكشف.

[ ] AI clinical note summarization.

[ ] Diagnosis suggestions.

[ ] Drug interaction checks.

[ ] Predictive analytics للزيارات والإيرادات.

[ ] Smart reminders للمرضى المزمنين.

## Definition of Done لأي Task

أي task لا تعتبر خلصت إلا لما:

- الكود يعمل build.

- الـ endpoint أو الشاشة متجربة.

- الحالات الفاشلة متغطية: validation/auth/not found/conflict.

- Tenant isolation متأكد لو البيانات تخص عيادة.

- UI فيه loading/error/empty state لو task فرونت.

- مضاف أو محدث اختبار تلقائي لو التغيير حساس.

- التوثيق اتحدث لو الـ API أو flow اتغير.

## ملاحظات مهمة

- المشروع حاليا API-first، فلا تبدأ في مميزات AI أو WhatsApp قبل وجود واجهة مستخدم MVP.

- أهم خطر في المشروع هو التوهان بين "نظام عيادة" و"SaaS platform". الحل: نبني مسار العيادة اليومي الأول، وبعده إدارة الاشتراكات والمنصة.

- أهم شيء لازم يفضل محمي طول الوقت: Tenant isolation. أي API يرجع أو يعدل بيانات لازم يتأكد إنها تخص نفس العيادة.

- الفرونت هو أكبر قطعة ناقصة حاليا، ومن غيره المشروع سيظل تقنيا جيد لكنه غير قابل للبيع أو التجربة من مستخدم حقيقي.